# МЕРОПРИЯТИЯ

По подготовке объектов соцкультбыта по Кривянской сельской администрации к осенне-зимнему периоду 2011- 2012 году

|  |  |  | № п/п | Объект | Мероприятия |  | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственные | Выполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | МДОУ № 31 | - Установка новых окон в количестве 15 шт. |  | Средства родителей | До 1 июля | Заведующая |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.Частичный ремонт крыши |  | Средства родителей | июнь | Заведующая |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.Косметический ремонт 6-ти возрастных групп |  | Средства родителей | Июнь-июль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.установка смесителя для мытья посуды в ванной |  | Средства родителей | Май-август | Заведующая |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Произвести покраску игрового оборудования двора |  | Средства родителей | Март -май | Заведующая |  |  |  |
|  |  |  | 2 | МДОУ № 4 «Теремок» | - Косметический ремонт здания внутри и снаружи |  | Средства родителей | 01.06.11г.- 30.08.11г. | Завхоз |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Косметический ремонт пищеблока |  | Средства родителей | 01.06.11г.- 30.08.11г. | завхоз |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Замена колосников и плит Потребное количество угля – 15 т. |  | Средства родителей | 01.06.11г.- 30.08.11г. | завхоз |  |  |  |
|  |  |  | 3. | МОУСОШ № 73 | - Формирование трудовой бригады для проведения мелких ремонтных работ |  |  | июнь | Зам директора по ВР |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Замена окон в здании школы |  |  | До 30.05.2011г. | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Замена окон в спортзале |  |  | Июль | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Косметический ремонт учебных кабинетов |  |  | До 15.06.2010г. | Зав. кабинетами |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Косметический ремонт пищеблока |  |  | С 20.05. | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ревизия светильников и замена ламп |  |  | июнь | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Косметический ремонт коридоров |  |  | июль | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ремонт кровли спортзала |  |  | май | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Замена дверей запасных выходов |  |  | Июнь-июль | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ремонт электроосвещения каб. № 8,9 |  |  | апрель | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Подготовка инженерных систем к работе в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Промывка, опрессовка и испытание системы отопления |  |  | По графику МП ЖКХ | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ремонт наружной системы канализации |  |  | До 10.08. | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Замена УУТЭ в здании школы |  |  | Февраль - март | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Установка УУТЭ в здании ФОК |  |  | Июнь-август | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Замена теплотрассы от колодца до здания школы |  |  | Февраль - март |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Устранение течи системы отопления в вестибюле 2 этаж, каб. завуч., каб. 8 |  |  | Май-июнь | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Выполнение требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Проведение замеров сопротивления изоляции |  |  | По графику МП ЖКХ | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ревизия автоматической противопожарной сигнализации |  |  | До 28.07. | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Приобретение противопожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения |  |  | До 01.08. | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  | 4. | МОУСОШ № 72 | - Косметический ремонт здания: - покраска пола и побелка стен - частичная покраска здания с внешней стороны |  | средства родителей | июнь | Зам. директора по АХЧ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Косметический ремонт спортзала: - покраска пола и побелка стен |  | Средства родителей | июнь | Кл. руководители |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Косметический ремонт туалета |  |  | июнь | техслужащие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Мастерские а) покраска пола и побелка стен |  | Средства родителей | июнь | Кл. руководители |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Проверка чердачных помещений (устранение щелей в кровле здания школы) |  |  | июнь | Раб. По обслуживанию |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Подготовка школьного двора: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Благоустройство школьного двора а) обрезка деревьев б) выкашивание травы |  |  | сентябрь-октябрь | Кл. руководители с учащимися |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Подготовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. испытание системы отопления и ее включение |  |  | июнь-октябрь | Зам. директора по АХР |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ревизия оборудования тепловых пунктов |  |  | май | Зам. директора по АХР |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Гидравлическая промывка системы теплопотребления |  |  | июнь | Зам. директора по АХР |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Гидравлическая опрессовка системы теплопотребления |  |  | июнь | Зам. директора по АХР |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Проведение герметизации |  |  | июнь | Зам. директора по АХР |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Проверка исправности приборов |  |  | июнь | Зам. директора по АХР |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Проверка электрозамеров, проверка контура заземления |  |  | Июнь-октябрь | Зам. директора по АХР |  |  |  |
|  |  | 5. |  | МКД | - Ревизия запорной арматуры по всем домам |  | 40 000руб. | май | Садардинова В.А. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Установка водомеров по всем домам |  | 30000руб | 01.10.2011г. | Чумакова С.Л. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Установка датчиков движения в подъездах ж\д №1, №7 ул. Мостовая |  | 135000руб. | 01.07.2011г. | Черненко С.Б. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ремонт торца жилого дома № 5 ул. Мостовая |  | 330 000 руб. | 01.08.2011 | Садардинова В.А. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Зачет в счет текущего ремонта 5% с электроэнергии |  | 270000 руб. | 01.12.2011г. | Садардинова В.А. |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Газовая котельная № 1, № 2 | - Ревизия насосов |  |  | 25.08.11 | Ст. мастер ООО «УЖКХ» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ревизия запорной арматуры и клапанов |  |  | 28.08.11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ревизия электрооборудования |  |  | 29.08.11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Проверка манометров |  |  | 10.08.11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Установка вторичного контура теплоснабжения |  |  | До 1 июля 2011г. | Ст. мастер ООО «УЖКХ» |  |  |  |
|  |  | 7. |  | Газовая котельная МОУ СОШ № 72 | - Ревизия электрооборудования - Ревизия котлов, горелочных устройств, насосов - Ревизия запорной арматуры. |  |  | 01.07.11 11.07.11 17.07.11 | Начальник участка котельных |  |  |  |
|  |  | 8. |  | Дом Культуры № 1 | 1.Покраска полов |  | Собственные средства | До 15.08.11 | Рыбальченко С.Л. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.Побелка и покраска стен и фасада здания |  |  | До 15.08.2011 | Рыбальченко С.Л. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Подготовка котельной к отопительному сезону |  |  | До 15.08.2011 | Рыбальченко С.Л. |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Дом Культуры № 2 | 1.Подготовка котельной к отопительному сезону |  | Собственные средства | До 15.08.2011 | Скрипникова З.Л |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.Покраска полов и труб отопления |  |  | До 15.08.2011 | Скрипникова З.Л. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.Ремонт отмостки здания |  |  | До 15.08.2011 | Скрипникова З.Л. |  |  |  |
|  |  |  | 10. | Детская библиотека | - Косметический ремонт здания внутри |  | Средства МУК | 25.07.2011г | Клочкова Т.М. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Косметический ремонт здания снаружи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Замена колосников Количество потребляемого угля-2, 5 тонны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. | ФАП | - Замена 9 окон |  |  | Сентябрь | Н.Н. Шароватова |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Замена входной двери, замена двери запасной выход |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Косметический ремонт фасада |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. | Дороги муниципального значения | - Ямочный ремонт |  | 156000 руб. | До конца 2011года | С.Д. Филимонов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Обслуживание дорог, в том числе: - Уборка снега - посыпка дорог песком - обрезка деревьев |  | 172000 руб. | До конца 2011года | С.Д. Филимонов |  |  |  |
|  |  |  | 13. | Администрация Кривянского сельского поселения | 1. Подготовка котельной к отопительному сезону |  |  |  | С.Д. Филимонов |  |  |  |

- Энергоснабжение ст.  Кривянской

## Глава Кривянского

## сельского поселения                                                                         Л.Г.  Зеленков