Приложение №1

к распоряжению

Главы администрации

№__ от_______ 2010г

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по благоустройству на 2010 год

в Кривянском сельском поселении  Ростовской области.

| № п./п. |  | Содержание мероприятия | Сроки | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Методы реализации и контроль |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Произвести объезд поселения, с постановкой задач по благоустройству. | 1 кв.л.2010г. | Выполнено |  |
| 2. |  | Разработать план мероприятий по поставленным задачам | 1 кв.л.2010г. | Выполнено |  |
| 2.1. |  | Организовать контроль и оценку предприятий в части благоустройства (прилегающей территории и малых архитектурных форм). | 2-3 кв.л.2010г. | Выполнено |  |
| 2.2. |  | Работа по проведению конкурсов на территории поселения (лучшее ТСЖ, подворье, улица, дом и т.д.). | 3 кв.л.2010г. | Выполнено |  |
| 2.3. |  | Осуществить работы по закреплению территории за юридическими и физическими лицами | 1-2 кв.л.2010г. | Выполнено |  |
| 3. |  | Проведение месячников в рамках Октябрьского района по уборке, благоустройству и санитарному состоянию. (начиная с 15.03.2010г.) | Ежеквартально | Выполнено |  |
| 4. |  | Выполнение постановления Главы Администрации Октябрьского района «Об административных правонарушениях» и областного закона №273-ЗС от 25.10.2002г. «Об административных правонарушениях», в части благоустройства» | Постоянно | Составлено 34 протокола, выписано 350 предписаний. |  |
| 5. |  | Контроль за размещением наружной рекламы и световой вывески. | 2010г. | Выполнено |  |
| 6. |  | Устройство клумб: Въездная стелла Стелла КФХ Оптовый рынок ТСЖ «Мечта» -Ул. Мостовая №1 ТСЖ «Кривянское» - Ул. Мостовая №3 Ул. Мостовая №5 Ул. Мостовая №15 Ул. Мостовая №8-в Ул. Мостовая № 4-б м «Магнит» Стоянка такси Ул. Школьная № 34 м «Центральный» Ул. Школьная № 48 м. «Урожай» Парк отдыха СДК № 1 СДК № 2 МОУ СОШ № 72 МОУ СОШ № 73 МДОУ № 4 МДОУ № 31 | 2-3 кв.л.2010г. | Выполнено - Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено - Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено - Выполнено - Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |  |
| 7. |  | Удаление аварийных и сухостойных деревьев | 2010г. | Убрано 10 деревьев |  |
| 8. |  | Работа по благоустройству по межпоселковым и внутрипоселковым дорогам и тротуарам (остановочные павильоны, силовые брусья, знаки и др.). | Ежемесячно | Проводится уборка случайного мусора |  |
| 9. |  | Произвести инвентаризацию мест размещения отходов, Организаций всех форм собственности, занимающихся их сбором, транспортировкой, утилизацией, переработкой и захоронением на территории поселения. | 1 кв.л.2010г. | Выполнено |  |
| 10. |  | Принять меры по ликвидации и последующей рекультивации объектов несанкционированного захоронения отходов, расположенных на территории поселения | 2 кв.л.2010г. | - |  |
| 11 |  | Разработать и утвердить генеральные схемы очистки территории поселения | 2 кв.л.2010г. | Выполнено |  |
| 3.Привлечение средств |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Работа с ТОС в части благоустройства территории. | 2010г. | Выполнено |  |
| 2. |  | Организация и контроль строительства, проектирование, качества сроков выполнения работ подрядными организациями по благоустройству: -содержание сетей уличного освещения -686 т.р. -содержание дорог – 151т.р. -ямочный ремонт – 163,8 т.р. --содержание зеленых насаждений -500,8 т.р. -капитальный ремонт дорог – 6611,5т.р. - установка детской площадки - ремонт тротуара к МОУ СОШ № 73 - капремонт автодороги ул. Жданова | Ежеквартально 1 кв. 2010г 2 кв. 2010г. 2 кв. 2010г. | Выполнено |  |
| 4.Проведение конкурсов на территории района |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в конкурсе «Лучшее поселение Октябрьского района». |  | 3 кв.л.2010г. | - |  |
| 2. | На территории Кривянского поселения проведение конкурса с 01.10.2010 по 01.11.2011 «Вырасти дерево». |  | 3 кв.л.2010г. | - |  |
| 3. | Участие в конкурсе: «Лучшее поселение Ростовской области». |  | 3 кв.л.2010г. | Подана заявка, готовится материал |  |