Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация  Кривянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013 г.                       №54                 ст.Кривянская

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Благоустройство:

озеленение и освещение территории

Кривянского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2012 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 05.09.2011 № 111 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Кривянского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации поселения Филимонова С.Д.

Глава Кривянского

сельского поселения		                                 Л.Г.Зеленков

Приложение

К Постановлению Администрации

Кривянского сельского поселения

От 28.02.2013      № 54

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство территории

Кривянского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01"ЯНВАРЯ  2013 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  | 4 | L 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 1056,3 | 1056,3 |  | 1056,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1056,3 |  | 1056,3 | 1056,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Прочие расходы | 1.2 -3 -4квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 368,2 |  | 368,2 | 368,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 368,2 |  | 368,2 | 368,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Озеленение территории | Прочие расходы | 1.2 -3 -4квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 688,1 |  | 688,1 | 688,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 688,1 |  | 688,1 | 688,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство территории Кривянского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2012 год

1.Общие положение

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 15.11.2011. № 267

Общий  объем  программы в 2012г. составил 1056,3 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  1056,3 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Расходы по содержанию и ремонту сетей уличного освещения.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Денежные средства были направлены как на содержание уже существующих сетей уличного освещения – 368,2 тыс. руб, так и на установку дополнительных светильников, и внедрение энергосберегающих технологий – 260,7 тыс. руб.

Плановые показатели составили: всего – 368,2 тыс.руб., из них 368,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 368,2 тыс.руб., из них 368,2 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Расходы по обслуживанию и содержанию зеленых насаждений;

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Направление денежных средств осуществлялось по направлениям:

- Содержание зеленых насаждений – 199,8 тыс. руб;

- Спил сухостойных деревьев – 127,6 тыс. руб;

- Оплата по трудовым договорам – 194,4 тыс. руб;

- Схема очистки -27,0 тыс.руб;

- Приобретены бензотриммеры-9,4 тыс.руб;

- Приобретены баннеры «Сделаем ст.Кривянской чистой» 44,0 тыс.руб

- Противоклещевая обработка кладбища и парка 22,0 тыс.руб

-Отлов собак 28,0 тыс.руб

Плановый показатель составил -688,1 тыс.руб., из них:

- 688,1 тыс.руб.- средства местного бюджета,

Кассовый расход в 2012 г. составил: 688,1 тыс.руб., из них: 688,1 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРИВЯНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Благоустройство: озеленение И освещение территории

Кривянского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1: Уличное освещение | 1% | 79 | 86 | 91 |  | 79 | - |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3: Увеличение количества высаживаемых деревьев. | Ш шт | 510 | 680 | 790 |  | 510 | 100 % |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 4: Увеличение площади цветочного оформления | Мм2 | 225 | 285 | 335 |  | 255 | 113 % |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 5: Процент привлечения населения МО к работам по благоустройству | %% | 30 | 35 | 45 |  | 30 | 100 % |  |  |  |  |  |

Зам. Главы Кривянского сельского поселения                                                    С.Д.Филимонов