- Приложение N 2

к долгосрочной

целевой программе

"Развитие сети внутрипоселковых дорог

Кривянского сельского поселения

на 2011-2013 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| N п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок ис- полнения | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог муниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомо- бильных дорог муниципального значения | поддержание авто- мобильных дорог муниципального значения на уровне, соответст- вующем категории дороги, путем со- держания дорог | Администрация Кривянского сельского поселения | 2011-2013 годы | местный бюджет | 338,8 | 367,3 | 389,3 | 1095,4 |
| 2. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения (капитальный ремонт ул.40 Лет Победы ст.Кривянской) | сохранение протя- женности соответ- ствующих норматив- ным требованиям автомобильных дорог муници- пального значения за счет капиталь- ного ремонта авто- мобильных дорог | Администрация Кривянского сельского поселения | 2011-2013 годы | област- ной бюджет | 3638,6 | 0 | 0 | 3638,6 |
| 2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения (капитальный ремонт ул.40 Лет Победы ст.Кривянской) | сохранение протя- женности соответ- ствующих норматив- ным требованиям автомобильных дорог муници- пального значения за счет капиталь- ного ремонта авто- мобильных дорог | Администрация Кривянского сельского поселения | 2011-2013 годы | Местный бюджет | 642,1 | 0 | 0 | 642,1 |