Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация Кривянского сельского поселения

постановление

28.02.2019               	                    № 26                   	          ст.Кривянская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» по результатам работы за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 04.09.2013 года № 186 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кривянского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»  по результатам работы за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кривянского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Кривянского сельского поселения Страданченкова Е.Г.

Глава   Администрации

Кривянского сельского поселения                                 С.Д.Филимонов

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Кривянского

сельского поселения № 26

от 28.02.2019 г

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной

программе «Развитие транспортной системы»

по результатам за 2018 год

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Развитие транспортной системы»  по результатам за 2018 год согласно приложений:

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые

за 2018 г

- Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период  2018 г.

- Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

- Сведения об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  за  2018г

Конкретные результаты реализации муниципальной программы достигнутые в 2018 г

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) в 2018 году было выделено 3209,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 521,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 2687,4 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы за  2018 г 3200,1 тыс. рублей, что составляет 99 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 519,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 2680,8 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

- обеспечено  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 3200,1 тыс. рублей

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»    отчетный период 2018 г.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически на отчетную дату (1) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Е.Г.Страданченков |  | содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3209,2 | 3200,1 | 3200,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание и содержание дорог |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3209,2 | 3200,1 | 3200,1 |
| Строительный контроль |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Колхозная с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Е.Г.Страданченков Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Революционная в ст.Кривянская Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Е.Г.Страданченков |  | обеспечение проек тной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Е.Г.Страданченков |  | увеличение автомобильных дорог | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Е.Г.Страданченков |  | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Е.Г.Страданченков |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 521,8 | 519,3 | 519,3 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | Х | Х | 3209,2 | 3200,1 | 3200,1 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –« «Развитие транспортной системы

В рамках Подпрограммы 1 в 2018 г выполнены следующие основные мероприятия:

- 1.1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них -  обеспечено  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму3200,1 тыс. рублей.

- 1.2. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них – на данное мероприятия в 2018 г денежные средства не предусмотрены.

- 1.3. капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 2018 г на данное мероприятия денежные средства не предусмотрены.

- 1.4. проектные  работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них– в 2018 г на данное мероприятия денежные средства не предусмотрены.

- 1.5. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  – в 2018 г на данное мероприятия денежные средства не предусмотрены.

- 1.6. проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений , на данное мероприятия денежные средства не предусмотрены.

- 1.7. Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  - обеспечено  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 519,3 тыс. рублей.

Перечень

нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  в 2018 г

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Е.Г.Страданченков | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 50 км | 50 км | -. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Е.Г.Страданченков | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | в 2018 г на данное мероприятия денежные средства не предусмотрены |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Е.Г.Страданченков | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | в 2018 г на данное мероприятия денежные средства не предусмотрены |
| 4 | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Е.Г.Страданченков | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | в 2018г на данное мероприятия денежные средства не предусмотрены |
| 5 | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Е.Г.Страданченков | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | в 2018г на данное мероприятия денежные средства не предусмотрены |
| 6 | Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Кривянского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Е.Г.Страданченков | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 58,0 | 57,8 | 57,8 | - выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 58,0 | 57,8 | 57,8 | - выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Кривянскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Кривянское сельское поселение | 58,0 | 57,8 | 57,8 | - выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Кривянское сельское поселение | - | - | - |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 : содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | Содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользо вания местного значе ния и искусственных сооружений на них | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | увеличение отремонтированных автомобильных дорог |  | увеличение отремонтированных автомобильных дорог |  | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог |  | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог |  | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитально му ремонту автомоби льных дорог общего пользования местного значения и искусстве нных сооружений на них | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.: строительство и рекон струкция автомобиль ных дорог общего пользования местного значения и искусствен ных сооружений на них | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | увеличение автомобильных дорог |  | - увеличение автомобильных дорог |  | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.:проектные работы по строительст ву и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис кусственных сооружений на них | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконс трукции автомобильных дорог |  | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконст рукции авто мобильных дорог |  | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 2020 | Х | 31.12.2018 | Х |  | Х |  | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель |  | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» № 64 от 25.12.2017 | На реализацию Программы в 2018 г выделено 3209,2 тыс.рублей |  | Администрация Кривянского сельского поселения | 2014-2020 | 01.01.2018-31.12.2018 | - |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 2 |  |  |  |  |  | X | X |  |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»     за  2018г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 3209,2 | 3200,1 |
|  |  | областной бюджет | 521,8 | 519,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2687,4 | 2680,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» | всего | 3209,2 | 3200,1 |
|  |  | областной бюджет | 521,8 | 519,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2687,4 | 2680,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 3209,2 | 3200,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2687,4 | 2680,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 4 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 5 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 6 | проектные работы по строительству и реконст рукции автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис кусственных сооружений на них | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 7 | Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 521,8 | 519,3 |
|  |  | областной бюджет | 521,8 | 519,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 8 | Изготовление проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дороги с твердым покры тием по ул. Алексеева в с.Алексеевка Алексеевс кого сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 9 | Изготовление проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дороги с твердым покры тием по ул. Алексеева в с.Алексеевка Алексеевс кого сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 10 | Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 11 | Строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
| Основное мероприятие 1. 12 | Ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Колхозная в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог  в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети  будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований,

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Кривянского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Кривянского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Кривянского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурОсновное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе:; 3209,2; 3200,1; 9,1; 2,5. -Обслуживание и содержание дорог; 3209,2; 3200,1; 6,6; 6,6. -Строительный контроль; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе:; -; -; -; -. -Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Победы Революции в х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе:; -; -; -; -. -Строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.6 :проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них , в том числе:; -; -; -; -. -разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области; -; -; -; -. -разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Степная х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:; 521,8; 519,3; 2,5; 2,5. - Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 521,8; 519,3; 2,5; 2,5. Основное мероприятие 1.8.: изготовление проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.9.: Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области; -; -; -; -. -Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.10.:Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.11.: Строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области , в том числе:; -; -; -; -. -Строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.12.: Ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Колхозная в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области, в том числе:; -; -; -; -. - Ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Колхозная в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области; -; -; -; -. ВСЕГО:; 3209,2; 3200,1; 9,1; 9,1. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - |
| -Обслуживание и содержание дорог | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - |
| -Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 :проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них , | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | - | - | - |
| - Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Кривянского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -Обслуживание и содержание дорог | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 :проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них , в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| - Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -Обслуживание и содержание дорог | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 :проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них , в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: | 92,5 | 7,5 | 519,3 | 92,5 | 42,1 | 7,5 |
| Обслуживание и содержание дорог на 2014 г | 92,5 | 7,5 | 519,3 | 92,5 | 42,1 | 7,5 |
| Основное мероприятие 1.8.: изготовление проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9.: Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| -Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10.:Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| - Строительство автомобильной дороги по ул.Степная в х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11.: Строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.12.: Ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Колхозная в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | 92,5 | 7,5 | 519,3 | 92,5 | 42,1 | 7,5 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях Программы

- обеспечено  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 3200,1 тыс. рублей.

Ведущий специалист

по юридической  и кадровой работе                                                    Е.Н.Рубцова