- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРИВЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2016    				 № 10                           ст.Кривянская

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» за 2015 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 04.09.2013 № 186 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Кривянском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кривянского сельского поселения А.В. Скнарина

Глава Администрации

Кривянского  сельского поселения                                    С.Д. Филимонов

Приложение

к Постановлению Администрации

Кривянского сельского поселения

от 21.01.2016  № 10

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Кривянского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения»

за 2015 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 27.09.2013 № 212.

Общий  объем  программы в 2015 г. составил 11218,3 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 2954,4 тыс. руб.,

- средства районного бюджета – 5604,8 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 2659,1 тыс. руб.

Исполнение программы в целом составило 100 %.

2. Исполнение программных мероприятий:

- Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» в 2015г. осуществлялась по следующим направлениям:

- 1. Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения и искусственных сооружений.

- Плановые показатели составили: всего – 1613,4 тыс. руб., из них 676,2 тыс. руб. - областного бюджета; 937,2 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1008,2 тыс. руб., из них 676,2 тыс. руб. областного бюджета; 332,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

- Исполнение составило 100%

- 2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (кредиторская задолженность за 2014 г.)

- Капитальный ремонт автодороги по ул. Большая в Кривянском сельском поселении Октябрьского района Ростовской области

- Плановый показатель составил – 3605,2 тыс. руб., из них –3605,2 тыс. руб.- средства районного бюджета. 0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета были выплачены в 2014 г.

- Кассовый расход в целом составил: 3605,2 тыс. руб.

- Исполнение составило 100%

- 2. Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , тротуаров и  искусственных сооружений на них

- - Разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. Мостовая—47,0 тыс. руб.

- Плановый показатель составил – 47,0 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 0,0 тыс. руб. – средства районного бюджета, 47,0 тыс. руб. – средства местного бюджета. Кассовый расход в 2015 г. составил: 47,0 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 0,0 тыс.руб. – средства районного бюджета, 47,0 тыс.руб. средства местного бюджета

- -Экспертиза сметной документации по ремонту автомобильной дороги по ул. Мостовая- 20,0 тыс. руб

- Плановый показатель составил – 20,0 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 0,0 тыс. руб. – средства районного бюджета, 20,0 тыс. руб. – средства местного бюджета. Кассовый расход в 2015 г. составил: 20,0 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 0,0 тыс.руб. – средства районного бюджета,20,0 тыс.руб. средства местного бюджета

- -Ремонт автомобильной дороги ул. Мостовая – 3589,3 тыс. руб.

- Плановый показатель составил – 3589,4 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 1999,6 тыс. руб. – средства районного бюджета, 1589,7 тыс. руб. – средства местного бюджета. Кассовый расход в 2015 г. составил: 3589,3 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1999,6 тыс.руб. – средства районного бюджета, 1589,7 тыс.руб. средства местного бюджета

- -Строительный контроль на ремонт автомобильной дороги по ул. Мостовая

- Плановый показатель составил – 65,2 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 0,0 тыс. руб. – средства районного бюджета, 65,2 тыс. руб. – средства местного бюджета. Кассовый расход в 2015 г. составил: 65,2 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 0,0 тыс.руб. – средства районного бюджета, 65,2 тыс.руб. средства местного бюджета

- Исполнение программных показателей составил 100 %.

- 3. Строительство дороги к детскому саду по ул. Кирпичная,2а в ст. Кривянской (кредиторская задолженность)

- Плановый показатель составил – 2278,2 тыс. руб., из них – 2278,2 тыс. руб.- средства областного бюджета.

- Кассовый расход в 2015 г. составил: 2278,2 тыс. руб., из них – 2278,2 тыс. руб. - средства областного бюджета,

- Исполнение программных показателей составил 100%.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кривянского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» за 2015 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» за 2015 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Кривянского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» за 2015 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Кривянского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» за 2015 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Глава Администрации

Кривянского  сельского поселения                                        С.Д. Филимонов

Приложение 1

к  Отчету о реализации муниципальной программы

Кривянского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

на 2014-2020 годы» за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Кривянского сельского поселения
«Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кривянского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 81,0 | 84,8 | 84,8 | - |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | - | 98 | 98 | - |

Приложение 2

к  Отчету о реализации муниципальной программы

Кривянского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

на 2014-2020 годы» за 2016 год

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Кривянского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |  |
|  | Подпрограмма Кривянского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры Кривянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2015 | - 31.12.2015 | - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  |  | - |
| - 2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2015 | - 31.12.2015 | - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  |  |  |
| - 3. | Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору на них | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2015 | - 31.12.2015 | - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта авт.дор. |  |  | - |
| - 4. | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Кривянского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2015 | - 31.12.2015 | - увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них |  |  |  |

Приложение 3

к  Отчету о реализации муниципальной программы

Кривянского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

на 2014-2020 годы» за 2015 год

Отчет об использовании средств бюджета Кривянского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» | Администрация Кривянского сельского поселения | X | X | X | X | 2777,0 | 11218,4 | 11218,3 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кривянского сельского поселения | 951 | X | X | X | 497,5 | 1613,4 | 1613,4 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кривянского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 492,0 | 3721,6 | 3721,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору на них | Администрация Кривянского сельского поселения | 951 | X | X | X | 1372,1 | 3605,2 | 3605,2 |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство дороги к детскому саду по ул. Кирпичная , 2а, в ст. Кривянской | Администрация Кривянского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 2278,2 | 2278,2 |

Приложение 4

к  Отчету о реализации муниципальной программы

Кривянского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

на 2014-2020 годы» за 2015 год

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Кривянского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Кривянского сельского поселения» | всего | 11218,4 | 11218,3 |
|  |  | областной бюджет | 2954,4 | 2954,4 |
|  |  | районный бюджет | 5604,9 | 5604,8 |
|  |  | местный бюджет | 2659,1 | 2659,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях районной долгосрочной Программы  «Развитие транспортной системы  Кривянского сельского поселения » в 2015 году

Улично-дорожная сеть рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселения. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей поселения в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование территории поселения, но и предопределяют развитие в долгосрочной перспективе..

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожного хозяйства;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и тротуаров, улично-дорожной сети в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований,

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

Глава Администрации

Кривянского  сельского поселения                                                                                                      С.Д.Филимонов