Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация  Кривянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2012                       	                №332                                     ст.Кривянская

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ №140 ОТ 13.08.2010

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СЕТИ  ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ

В КРИВЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  НА 2010-2013ГОДЫ"

В соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 09.04.2010 N 74 "О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Кривянского сельского поселения"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Наименование долгосрочной целевой  программы  изложить в следующей редакции «Развитие сети внутри поселковых дорог в Кривянском сельском поселении на 2010-2014 годы»

2. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие сети внутри поселковых дорог в Кривянском сельском поселении на 2010-2014 годы » в новой редакции, согласно приложения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Кривянского сельского поселения С.Д.Филимонова.

Глава Кривянского

сельского поселения                                                                        Л.Г.Зеленков

- Приложение

к постановлению Администрации

Кривянского сельского поселения

От 21.12.2012 №_____

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕТИ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ  КРИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2010-2014 ГОДЫ"

- ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СЕТИ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ  ДОРОГ КРИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2010-2014 ГОДЫ"

Наименование Программы    - Долгосрочная целевая программа

"Развитие сети внутрипоселковых дорог Кривянского

сельского поселения на 2010-2014

годы" (далее - Программа)

Муниципальный заказчик  -   Администрация Кривянского

Программы                   сельского поселения

Разработчик Программы     - Администрация

Кривянского сельского поселения

Основная цель

Программы               - улучшение качества жизни и благосостояния населения        Кривянского сельского поселения

-повышение качества и надежности предоставления

услуг населению, улучшение экологической ситуации,                         создание устойчивых  и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов инфраструктуры

Основные задачи Программы - поддержание внутрипоселковых дорог

на уровне, соответствующем категории дороги,

путем содержания дорог;

Сроки реализации          - 2010-2014 годы

Программы

Объемы и источники        - общий объем финансирования Программы

финансирования              составляет:

Программы                   в 2010-2014 годах – 18360,2 тыс. рублей,

в том числе:

средства областного бюджета – 11268,4 тыс.

рублей;

средства местного бюджета 7091,8 тыс.руб.

Объем финансирования по годам:

2010 год – 7253,5 тыс. рублей

2011 год – 4499,8 тыс. рублей;

2012 год – 4931,4 тыс. рублей;

2013 год – 863,6 тыс. рублей;

2014 год – 811,9 тыс.руб

Бюджетные ассигнования, предусмотренные

в плановом периоде 2014 г., могут

быть уточнены при формировании проекта

Собрания Депутатов об бюджете Кривянского

сельского поселения на 2014 годы

Ожидаемые конечные        - реализация мероприятий Программы приведет

результаты реализации       к достижению следующих результатов:

Программы                   процент внутрипоселковых дорог муниципального

Значения (асфальтированные), находящихся на содержании, от общей протяженности сети

внутрипоселковых дорог муниципального

значения (грунтовые) - 100 процентов;

Система организации       - контроль за ходом реализации Программы

контроля за исполнением-    осуществляет Администрация Кривянского сельского поселения

Программы                   в соответствии с ее полномочиями,

установленными федеральным и областным

законодательством

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

- 1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог

на экономику Кривянского сельского поселения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики поселения, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

развитию туризма;

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

Вложение инвестиций в дорожное хозяйство приводит к увеличению инвестиций в смежные отрасли хозяйства (индустрия строительных материалов, торговля и др.), налоговых поступлений в бюджет и во внебюджетные фонды, способствует росту валового общественного продукта области, района  и поселения в целом.

Таким образом, обеспечение финансирования дорожного хозяйства поселения является одной из важнейших задач Кривянского сельского поселения, от успешного решения которой зависит успех развития экономики поселения. Расчеты показывают, что эффективность работы экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования производственной инфраструктуры, которая, в свою очередь, существенно зависит от уровней мобильности товаров (объемы перевозок грузов и грузооборот) и подвижности населения (объемы перевозок пассажиров и пассажирооборот), обеспечиваемых автомобильным транспортом в повседневных массовых перевозках.

В поселении  практически отсутствуют асфальтированные дороги. Потребность в них исходя из протяженности улично-дорожной сети составляет более 102 км при фактическом наличии дорог - 18 км.

Отсутствие развитой сети автомобильных дорог - одна из главных причин фактической деградации системы расселения населения. Одним из следствий недостаточной развитости дорожной сети поселения, ее неспособности обеспечить даже минимально необходимые уровни мобильности товаров и подвижности населения, породившая целый комплекс известных проблем развития поселения.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети дорог Кривянского сельского поселения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики поселения  и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Кривянского сельского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог Кривянского сельского  поселения имеет важное значение для поселения.

- 1.2. Проблемы развития сети внутрипоселковых дорог

Кривянского сельского поселения

В настоящее время протяженность улично-дорожной сети в Кривянском сельском поселении  составляет 120 километра, в том числе с асфальто-бетонным покрытием 18 км., с щебеночно-тырсовым покрытием 67  км., с грунтовым покрытием 35 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в поселении, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог поселения и достичь запланированных в Программе величин показателей.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог муниципального значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог муниципального значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

Срок реализации Программы - 2010-2014 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог.

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых  дорог муниципального значения.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог  в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог муниципального значения .Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального значения .

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджету Кривянского сельского поселения Октябрьского района за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице N 2.

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица N 2

| N п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения, всего | 7253,5 | 4499,8 | 4931,4 | 863,6 | 811,9 | 18360,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, всего в том числе: | 5632,9 | 3317,5 | 732,9 | 773,2 | 811,9 | 11268,4 |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.Жданова | 5632,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632,9 |
|  | капитальный ремонт автомобильных дорог Ул.40 Лет Победы | 0 | 3317,5 | 0 | 0 | 0 | 3317,5 |
|  | Содержание дорог | 0 | 0 | 732,9 | 773,2 | 811,9 | 2318,0 |
|  | бюджет, всего В том числе: | 1620,6 | 1182,3 | 4198,5 | 90,4 | 0 | 7091,8 |
|  | Содержание автомобильных дорог | 557,1 | 430,2 | 148,9 | 90,4 | 0 | 1226,6 |
|  | Ремонт автомобильных дорог | 195,8 | 166,7 | 0 | 0 | 0 | 362,5 |
|  | Текущий ремонт автодороги по ул.Мостовая | 0 | 0 | 4049,6 | 0 | 0 | 4049,6 |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог Ул.40 лет Победы | 0 | 585,4 | 0 | 0 | 0 | 585,4 |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.Жданова | 867,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867,7 |
| 2. | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту, всего |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

- Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Кривянского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным  заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных  контрактов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Кривянского сельского поселения.

ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов  Кривянского сельского поселения от  19.02.2009г №28 "О бюджетном процессе в Кривянском сельском поселении".

- Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

"Транспортный эффект" заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. "Транспортный эффект" включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. "Внетранспортный эффект" связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог муниципального значения на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог муниципального значения относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

создание новых рабочих мест;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью "транспортного эффекта" и "внетранспортного эффекта" с учетом последствий реализации Программы как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйственного комплекса поселения в целом.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселковых  дорогах поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, в том числе и в сельской местности, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 18 км;

протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 3,0 км;

- Таблица N 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

НА 2010-2013 ГОД

| N п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги ул.Жданова ст.Кривянская на 2010 год | 6500,6 |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги ул.40 Лет Победы ст.Кривянская на 2011 год | 3902,9 |

.

Распределение субсидий из областного бюджета Кривянского сельского поселения Октябрьского района  за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров на 2011 год представлено в таблице N 2.

- Таблица N 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ КРИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

И ТРОТУАРОВ НА 2010-2014 ГОД

| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер субсидий из Фонда софинансирования расходов (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | капитальный ремонт внутри- городских, внутрипоселко- вых и межпоселко- вых дорог и тротуаров | содержание внутригород- ских и внутри- поселковых дорог и тротуаров |
| 1. | Кривянское сельское поселение в 2010году | 5632,99 | 5632,99 | - |
| 2. | Кривянское сельское поселение в 2011году | 3317,5 | 3317,5 | - |
| 3. | Кривянское сельское поселение в 2012году | 732,9 | 0 | 732,9 |
| 4. | Кривянское сельское поселение в 2013году | 773,2 | 0 | 773,2 |
| 5. | Кривянское сельское псоеление в 2014 году | 811,9 | 0 | 811,9 |

Раздел 7.МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ДОРОГ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ КРИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА НА 2010-2014 ГОДЫ"

1. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы " Развитие дорог и улично-дорожной сети Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы" (далее - Программа) осуществляется Муниципальным заказчиком Программы – Администрацией Кривянского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле

ЦИФ

i

КЦИ  = ----,

i   ЦИП

i

где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

i

ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора

i     i

Программы.

Значение показателя КЦИ должно быть больше либо равно 1.

i

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле

БЗФ

i

КБЗ  = ----,

i   БЗП

i

где КБЗ  -  степень соответствия  бюджетных  затрат  i-го  мероприятия

i

Программы;

БЗФ  (БЗП ) - фактическое  (плановое,  прогнозное)  значение бюджетных

i     i

затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.

i

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам

БРП         БРФ

i           i

ЭП  = ----; ЭФ  = ----,

i   ЦИП     i   ЦИФ

i           i

где ЭП  (ЭФ ) - плановая  (фактическая)  отдача  бюджетных  средств по

i    i

i-му мероприятию Программы;

БРП  (БРФ )  - плановый (фактический) расход бюджетных средств  на i-е

i     i

мероприятие Программы;

ЦИП  (ЦИФ ) - плановое  (фактическое)  значение целевого индикатора по

i     i

i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП .

i                                           i