Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация  Кривянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2014 г.                       №17                   ст.Кривянская

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Строительство,

реконструкция, капитальный ремонт

систем инженерной инфраструктуры

Кривянского сельского поселения

Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

за 2013 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 05.09.2011 № 111 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Кривянского сельского поселения»

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»  за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривянского

сельского поселения		                                 Л.Г.Зеленков

Приложение 1

к постановлению Администрации Кривянского сельского поселения

от 13.01.2014 №17

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе Кривянского сельского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Кривянского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год

I. Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Кривянского сельского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Кривянского сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее – Программа) в 2013 году за счет средств бюджета поселения  в редакции постановления Администрации Кривянского сельского поселения от 20.12.2013 г. № 265 предусматривалось 550,4 тыс. рублей, освоено 550,1 тыс. рублей, процент выполнения составил 100 процентов.

В 2013 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой.

II. Меры по реализации Программы

В 2013 году в Программу внесены изменения 2 раза постановлениями Администрации Кривянского сельского поселения.

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 17.05.2013 №58 внесены изменения в части, касающейся:

внесения мероприятия и увеличения финансовых средств на разработку схем водоснабжения в сумме 45,9 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличения финансовых средств на техническое содержание системы газоснабжения 50,0 тыс. руб.

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 25.10.2013 г. №235 в части, касающейся:

внесения мероприятия и увеличения объемов финансирования на приобретение передвижной электростанции в сумме на 363,8 тыс. руб.

внесения мероприятия и увеличения объемов финансирования на оценку имущества  в сумме на 53,6тыс. руб.

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2013 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем.

Средства областного бюджета были направлены на приобретение передвижной электростанции .

III. СВЕДЕНИЯ

о результатах реализации долгосрочной

целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Кривянского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год (степень выполнения программных мероприятий)

В 2013 году долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Кривянского сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

В рамках реализации мероприятий Программы выполнены мероприятия, направленные на улучшение качества жизни и благосостояния населения, повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, созданию устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

IV. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджета

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году предусматривалось 550,4 тыс. рублей, в том числе: областного бюджета – 333,2 тыс. руб.; бюджета  поселения – 217,2 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

фактически произведенных

расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет поселения | 550,4 | 550,1 | 100 |
| Всего | 550,4 | 550,1 | 100 |

Приложение2

к постановлению Администрации

Кривянского сельского поселения

от 21.02.2014г.  №57

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Строительсво, капитальный, текущий ремонт и техническое содержание инженерной инфраструктуры Кривянского сельского поселения на 2011-2013 годы»

по состоянию на «01 » января  2014 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 550,4 | 550,1 |  | 550,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 333,2 |  | 332,9 | 332,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 217,2 |  | 217,2 | 217,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 техническое содеражание системы газоснабжения | Прочие расходы | 3-4 квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 87,1 |  | 87,1 | 87,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 87,1 |  | 87,1 | 87,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Схема водоснабжения |  | 2 -3 -4квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 45,9 |  | 45,9 | 45,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 45,9 |  | 45,9 | 45,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 2 Приобретение передвижного источника электроснабжения |  | 2 -3 -4квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 363,8 |  | 363,5 | 363,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 333,2 |  | 332,9 | 332,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 30,6 |  | 30,6 | 30,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие № 1 оценка имущества | Прочие расходы | 3-4 квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 53,6 |  | 53,6 | 53,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 53,6 |  | 53,6 | 53,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Программы

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  | Отклонение от плановых значений (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | процентов | 75 | 75 | 0 |
| 2. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | процентов | 80 | 80 | 0 |

Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется продолжить реализацию мероприятий.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.

Специалист первой категории

по делопроизводству, архивной работе				Т.П. Шаврина