Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация  Кривянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2014 г.                       №14                    ст.Кривянская

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Благоустройство

территории Кривянского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2013 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 05.09.2011 № 111 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Кривянского сельского поселения»

Постановляю:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривянского

сельского поселения		                                                       Л.Г.Зеленков

Приложение 1

к постановлению Администрации Кривянского сельского поселения

от 21.02.2014 № 54

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе Кривянского сельского поселения «Благоустройство территории Кривянского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год

I. Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Кривянского сельского поселения «Благоустройство территории Кривянского сельскго поселения» (далее – Программа) в 2013 году за счет средств бюджета поселения  в редакции постановления Администрации Кривянского сельского поселения от 20.12.2013 № 269 предусматривалось 1049,0 тыс. рублей, освоено 1049,0 тыс. рублей, процент выполнения составил 100 процентов.

В 2013 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой.

II. Меры по реализации Программы

В 2013 году в Программу внесены изменения 7 раз постановлениями Администрации Кривянского сельского поселения.

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 21.12.2012 № 333 внесены изменения в части, касающейся изменений выделенных ассигнований и распределения финансовых средств в связи с принятием Решения о бюджете на соответствующий финансовый год;

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 29.03.2013 г. № 30 внесены изменения в части касающейся:

увеличения объема финансовых средств на мероприятие по озеленению территории ( санитарная обрезка деревьев)  на сумму 49,3 тыс.рублей;

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 17.05.2013 г. № 61 внесены изменения в части, касающейся:

уточнения объема финансовых средств на приобретение цветов на клумбы на сумму 18,9 тыс. рублей.

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 28.09.2013 № 113 внесены изменения в части, касающейся:

уточнения объема финансовых средств на содержание наружных сетей  электроснабжения;

уточнения объема финансовых средств на озеленение;

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 16.09.2013 № 200 внесены изменения в части, касающейся:

уточнения объема финансовых средств на мероприятия по содержанию клумб;

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 25.10.2013г. № 237 внесены изменения в части, касающейся:

уточнения финансовых средств в связи с изменением стоимости выполненных работ по содержанию и ремонту уличного освещения, по обработке зон массового скопления населения (противоклещевая обработка); по наведению санитарного порядка, покос и вывоз сорной растительности;

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 20.12.2013 г. № 269 внесены изменения в части, касающейся:

уточнения финансовых средств в связи с изменением стоимости выполненных работ по содержанию и ремонту уличного освещения, по озеленению территории Кривянского сельского поселения

В 2013 году причинами необходимости внесения изменений в Программу были изменения стоимости услуг, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2013 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем.

Средства областного бюджета для финансирования Программы в
2013 году не привлекались.

III. СВЕДЕНИЯ

о результатах реализации долгосрочной

целевой программы «Благоустройство территории  Кривянского сельского поселении на 2011 – 2014 годы»

за 2013 год (степень выполнения программных мероприятий)

В 2013 году долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории  Кривянского сельского поселении на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

В рамках реализации мероприятий Программы выполнены мероприятия, направленные на комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Кривянского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.

Направления в области организации освещения улиц, благоустройства и озеленения территории поселения, организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, повышения уровня благоустройства территории выполнены в полном объеме.

IV. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджета

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году предусматривалось 1049,0 тыс. рублей, в том числе: бюджета  поселения – 1049,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2013 году составили в целом по Программе 1049,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения – 1049,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

фактически произведенных

расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет поселения | 1049,0 | 1049,0 | 100 |
| Всего | 1049,0 | 1049,0 | 100 |

Приложение №2 к постановлению

Администрации Кривянского

сельского поселения №54 от 21.02.2014 г.

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Благоуствойство территории

Кривянского  сельского поселения на 2011-2014г»

по состоянию на «01 » января  2014 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 1049,0 | 1049,0 |  | 1049,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1049,0 |  | 1049,0 | 1049,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Прочие расходы | 1.2 -3 -4квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 397,0 |  | 397,0 | 397,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 397,0 |  | 397,0 | 397,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Озеленение территории | Прочие расходы | 1.2 -3 -4квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 422,9 |  | 422,9 | 422,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 422,9 |  | 422,9 | 422,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Прочие мероприятия | Прочие расходы | 1.2 -3 -4квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 229,1 |  | 229,1 | 229,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 229,1 |  | 229,1 | 229,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Программы

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  | Отклонение от плановых значений (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений в расчете на одного жителя | м2 | 24 | 24 | 0 |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | процентов | 95 | 95 | 0 |
| 3. | Количество действующих светильников к общему количеству светильников | процентов | 95 | 95 | 0 |
| 4. | Количество посаженных саженцев | штук | 800 | 800 | 0 |

VI. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется продолжить реализацию мероприятий.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.

Специалист 1 категории

по делопроизводству, архивной работе				Т.П. Шаврина