РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

### РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

### Администрация Кривянского сельского поселения

Распоряжение

№ 21

12.03.2011г.                                                                                          ст. Кривянская

О создании штаба по благоустройству и

наведению санитарного порядка

в ст. Кривянской на 2011год

В целях улучшения внешнего облика,  санитарного состояния,  благоустройства Кривянского сельского поселения,  создания благоприятной среды для проживания в доме,  на улице,  в станице

1.Создать штаб по благоустройству и наведению санитарного порядка в ст. Кривянской в составе:

Руководитель штаба:

Зеленков Л.Г. – Глава Кривянского сельского поселения

Члены штаба:

Филимонов С.Д. – заместитель Главы Кривянского сельского поселения

Екимова Т.В. –специалист по вопросам ЖКХ,  архитектуры, строительства,  природных ресурсов,  связи,  транспорта;

Ажинов А.П. – специалист по вопросам земельных и имущественных отношений,  бытового обслуживания и торговли;

Финкова Н.А. – специалист по ГО и ЧС;

Крицкая Т.Н. – заведующая ФЭС;

Представитель МКД – (по согласованию);

Директор СДК № 1 –Рыбальченко С.Л.;

Заместитель директора МОУ СОШ № 72 – Кутырева О.М.;

Директор ООО «Коммунальщик» - Рябцев В.А.

2.   Организовать и провести ликвидацию несанкционированных свалок         твердых бытовых и производственных отходов,  не допуская сжигания  садово- парковых      и твердых бытовых отходов.

Срок исполнения до 20.04.2011г.

3.Навести санитарный порядок,  покрасить фундаменты,  побелить здания,  обновить вывески,  побелить деревья на прилегающих территориях к предприятиям торговли,  культуры,  здравоохранения независимо от форм собственности.

Срок исполнения до 30.04.2011г.

Ответственные: руководители предприятий и организаций.

- Руководителям предприятий,  независимо от форм собственности,  расположенных на территории Муниципального образования «Кривянское сельское поселение» подготовить приказы (распоряжения) о проведении субботников по наведению санитарного порядка и копии данных приказов (распоряжений) предоставить  в администрацию Кривянского сельского поселения до 01.04.2011г.

- Провести конкурс по благоустройству, подвести итоги конкурса к 1.06.2011г. и 01.09.2011г.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

###### Глава Кривянского

сельского поселения                                   Л.Г. Зеленков