Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация  Кривянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013 г.                       №59                   ст.Кривянская

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Строительство,

реконструкция, капитальный ремонт

систем инженерной инфраструктуры

Кривянского сельского поселения

Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

за 2012 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 05.09.2011 № 111 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Кривянского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»  за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации поселения Филимонова С.Д.

Глава Кривянского

сельского поселения		                                 Л.Г.Зеленков

Приложение

К Постановлению Администрации

Кривянского сельского поселения

от 28.02.2013г.  №59

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

По состоянию на 01.01.2013г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения об утверждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 2,3,4 квартал | Администрация Кривянского сельского поселения | Всего | 904,9 | 904,9 | 901,4 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 904,9 | 904,9 | 901,4 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Проведение ремонтов котельных, водопроводных сетей и содержание газовых сетей» | 2,3,4 квартал | Администрация Кривянского сельского поселения | всего | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие N 3 «Приобретение передвижной электростанции» | 2,3,4 квартал | Администрация Кривянского сельского поселения | всего | 698,5 | 698,5 | 695,5 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 600,0 | 600,0 | 597,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

за 2012 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

утверждена постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 13.08.2010. № 147

Общий  объем  программы в 2012г. составил 904,5 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  904,5 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры  Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы» в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Проведение текущих, аварийных  ремонтов и обслуживание водопроводных сетей, котельных, газовых сетей:

Бюджетные средства направлялись на выполнение проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа. Денежные средства были направлены на:

- Проведение аварийного ремонта котельной ул.Октябрьская 2г (Замена распределительного узла) 99,3;

- Техническое обслуживание газопровода 69,7 тыс.руб

-подключение к новому водопроводу 28,1 тыс.руб

-приобретение передвижной электростанции АДС 60 кВт для газовой котельной по ул.Октябрьская 2г. 695,0 тыс.руб.

Плановые показатели составили: всего – 904,5 тыс.руб., из них 304,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 904,5 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРИВЯНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение существующего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % | 65 | 55 | 50 |  | 65 | - |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры | 1% | 35 | 55 | 65 |  | 25 | 71% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3: Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | Ш % | 65 | 75 | 80 |  | 65 | - |  |  |  |  |  |

Зам. Главы Кривянского сельского поселения                                                    С.Д.Филимонов